DP2 2022-2023

Student #2 D01 Informe de planificación

Proyecto Acme L3

Repositorio: <https://github.com/alvgonfri/dp2-acme-l3>

Autores:

* González Frías, Álvaro ([alvgonfri@alum.us.es](mailto:alvgonfri@alum.us.es) )

GRUPO C1.03.02

14/02/2023

Índice

[Resumen ejecutivo 3](#_Toc127311031)

[Tabla de revisiones 4](#_Toc127311032)

[Introducción 5](#_Toc127311033)

[Contenido 6](#_Toc127311034)

[Conclusiones 7](#_Toc127311035)

[Bibliografía 8](#_Toc127311036)

# Resumen ejecutivo

En este informe de planificación se pretende recoger toda la información relacionada con la distribución del tiempo en las diferentes tareas que he realizado para completar los requisitos individuales que se exigen en el entregable número 1. Particularmente, se indican diversos detalles por cada una de las tareas realizadas, como una breve descripción o el coste, tanto financiero como temporal, que esta supone. Al realizar este documento, se consigue tener un registro de todos los recursos invertidos durante el desarrollo del proyecto.

# Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº Revisión** | **Fecha** | **Descripción de los cambios** |
| 1 | 14/02/2023 | * Creación del documento |
| 2 | 14/02/2023 | * Desarrollo del análisis |

# Introducción

Para la realización de este documento he decidido apoyarme en la herramienta de control de tiempo *Clockify*. Dicha herramienta me permite llevar la cuenta del tiempo que invierto en cada una de las tareas, así como generar un informe en el que se desgrana toda la información. Esto hará que mis tareas para desarrollar este informe se reduzcan al cálculo de costes y a la comparación entre el tiempo estimado y el tiempo invertido.

En cuanto a la organización del contenido, dentro de la sección homónima se puede observar inicialmente una lista extraída del informe de tiempo generado usando *Clockify*, donde se puede ver el tiempo dedicado a cada una de las tareas. Tras ello, se realiza una breve descripción de cada una de las tareas, además de indicar el coste de la misma y de analizar el tiempo invertido frente al esperado. Cabe mencionar que para el cálculo de los costes de cada tarea se ha supuesto un salario de 30,00€ por hora al mánager, tal y como se sugiere en las guías de la asignatura. Además, el entregable ha sido dividido en un total de tres tareas, una por cada requisito, debido a que se ha considerado que era lo óptimo al ser tres requisitos claros y concisos, y que por tanto no era necesario dividirlos en subtareas.

Por último, también es importante indicar la estructura general del documento. Tras una primera página en la que se puede ver la portada del informe junto con algo de información básica, encontramos un índice interactivo que nos sirve para localizar los diferentes apartados que posee el documento. A continuación, se puede leer el resumen ejecutivo en el que se discute sobre la motivación de realizar este informe, y después, se encuentra la tabla de revisiones, que contiene un registro de los cambios realizados. Tras ello, llegamos a este mismo punto, la introducción, en la que se mencionan aspectos tanto de iniciación al informe como de estructura. Si seguimos hacia delante, veremos la sección de contenido, en el que se encuentra la información principal del documento, así como la conclusión, donde se hace una reflexión sobre todo lo descrito anteriormente. Finalmente, encontramos la bibliografía, en la que se facilitará información sobre las fuentes consultadas, en caso de que corresponda.

# Contenido

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

* **T001. Student 2 R1: New anonymous link**: corresponde al requisito individual 1, y consiste en añadir una nueva subopción al desplegable del menú de los usuarios anónimos que te redirija a una página externa. El tiempo estimado para esta tarea fue de 00:30:00 h, y se acabó completando en 00:18:53 h, ganando un total de 00:11:07 h. El coste estimado de esta tarea fue de 15,00 €, y el coste real ha sido de 9,44 €, ahorrando un total de 5,56 €.
* **T002. Student 2 R2:** **Produce an analysis report**: corresponde al requisito individual 2, y consiste en elaborar un informe de análisis. El tiempo estimado para esta tarea fue de 01:00:00 h, y se acabó completando en 01:04:06 h, perdiendo un total de 00:04:06 h. El coste estimado de esta tarea fue de 30,00 €, y el coste real ha sido de 32,07 €, perdiendo un total de 2,07 €.
* **T003. Student 2 R3:** **Produce a planning report**: corresponde al requisito individual 3, y consiste en elaborar un informe de planificación. El tiempo estimado para esta tarea fue de 01:00:00 h, y se acabó completando en 01:05:59 h, perdiendo un total de 00:05:59 h. El coste estimado de esta tarea fue de 30,00 €, y el coste real ha sido de 32,99 €, perdiendo un total de 2,99 €.

El tiempo total invertido ha sido de 02:28:58 h, frente a las 02:30:00 h estimadas, ganando un total de 00:01:02 h. El coste total de las tareas realizadas ha sido de 74,50 €, frente a los 75,00 € estimados, ganando un total de 0,50 €. El coste de amortización, suponiendo un periodo de 3 años, tal y como se indica en las guías de la asignatura, sería de 24,83 €.

# Conclusiones

A raíz de todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la planificación realizada ha tenido éxito, ya que el coste de tiempo estimado ha coincidido con el coste de tiempo real. Una buena planificación es esencial de cara a elaborar un proyecto, por lo que tanto yo como mi grupo trataremos de esforzarnos en trazar un plan correcto de cara a los próximos entregables, de forma que obtengamos unos resultados similares a los de este.

# Bibliografía

Intencionadamente vacío.