DP2 2022-2023

D01 - Informe de la planificación

Proyecto Acme L3

Repositorio: https://github.com/alvgonfri/dp2-acme-l3

Autores:

* del Río Pérez, Carlos ([cardelper3@alum.us.es](mailto:cardelper3@alum.us.es) )

GRUPO C1.03.02

15-02-2023

Índice

[Resumen ejecutivo 2](#_Toc96381583)

[Tabla de revisiones 3](#_Toc2027297292)

[Introducción 4](#_Toc561434773)

[Contenido 5](#_Toc1109491886)

[Conclusiones 7](#_Toc1735994805)

[Bibliografía 8](#_Toc709184965)

# Resumen ejecutivo

En este documento de planificación se recoge la información sobre la distribución de las tareas en el grupo y el tiempo empleado por cada uno en el entregable 1.

# Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº Revisión** | **Fecha** | **Descripción de los cambios** |
| 1 | 15/02/2023 | * Creación del documento |
| 2 | 15/02/2023 | * Desarrollo del documento |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Introducción

Hemos decidido utilizar la herramienta de control de tiempo Clockify en este proyecto. Esta herramienta es utilizada para controlar el tiempo que nos lleva hacer una tarea específica, con el objetivo de llevar un registro del tiempo para facturarlo, obtener informes de rendimiento y actuar para ser más productivos.

En cuanto al apartado del contenido, se ha organizado la información en una tabla en la que cada columna representa: el requisito, una pequeña descripción del requisito, el tiempo estimado para realizar el requisito, el tiempo real que ha sido necesario, el coste estimado, el coste real y quien ha realizado el requisito. El coste de cada tarea dependerá de quién la realiza. El mánager y el analista cobrarán 30€/hora y los desarrolladores 20€/hora.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIEMPO ESTIMADO** | **TIEMPO EJECUTADO** | **COSTE**  **ESTIMADO** | **COSTE EJECUTADO** | **REALIZADO POR** |
| R2 | Consiste en crear una instancia del proyecto y modificarlo para poder trabajar. | 1:00:00  (horas) | 00:54:21  (horas) | 30€ | 27€ | Álvaro González Frías |
| R3 | Consiste en redactar un documento de análisis | 01:00:00  (horas) | 00:46:03  (horas) | 30€ | 23€ | Álvaro González Frías |
| R4 | Consiste en redactar un documento en el que quede constancia de las tareas realizadas | 2:00:00  (horas) | 01:47:03  (horas) | 40€ | 35.67€ | Carlos del Río Pérez |
| R5 | Consiste hacer un documento con los acuerdos del grupo. | 01:30:00  (horas) | 02:26:33  (horas) | 30€ | 48.67€ | Álvaro Vega Rodríguez |
| R6 | Consiste en redactar un documento en el cual se explique cómo se ha llevado a cabo la configuración del proyecto. | 01:00:00  (horas) | 01:03:12  (horas) | 30€ | 31.5€ | Miguel Manzano Álvarez |
| R7 | Consiste en explicar en documento los conocimientos previos sobre los sistemas de información basados en la web | 01:00:00  (horas) | 00:45:44  (horas) | 20€ | 15€ | Sergio López Díaz |
| R8 | Consiste en explicar en documento los conocimientos previos sobre el testing en los sistemas de información basados en la web | 01:00:00  (horas) | 01:14:47  (horas) | 20€ | 24.67€ | Sergio López Díaz |

Un resumen global de la tabla:

* **Tiempo estimado total**: 8:30 horas
* **Tiempo ejecutado total**: 8:57 horas aproximadamente
* **Coste estimado total**: 200€
* **Coste real total**: 205.51€

# Conclusiones

En resumen, este documento nos ha servido para que quede constancia del trabajo realizado y el coste del mismo, y también hemos podido comparar el tiempo esperado que íbamos a necesitar para completar una tarea y el tiempo real que se ha necesitado. El objetivo es que en los siguientes entregables vaya disminuyendo esta diferencia.

# Bibliografía

Intencionadamente vacío.