DP2 2022-2023

Student 1-D01 - Informe de la planificación

Proyecto Acme L3

Repositorio: https://github.com/alvgonfri/dp2-acme-l3

Autores:

* del Río Pérez, Carlos ([cardelper3@alum.us.es](mailto:cardelper3@alum.us.es) )

GRUPO C1.03.02

15-02-2023

Índice

[Resumen ejecutivo 2](#_Toc873968634)

[Tabla de revisiones 3](#_Toc2120843144)

[Introducción 4](#_Toc975569122)

[Contenido 5](#_Toc167676775)

[Conclusiones 6](#_Toc1803536507)

[Bibliografía 7](#_Toc999457633)

# Resumen ejecutivo

En este documento de planificación se recoge la información sobre la distribución de las tareas individuales realizadas por Carlos del Río Pérez y el tiempo empleado en cada una de ellas en el entregable 1.

# Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº Revisión** | **Fecha** | **Descripción de los cambios** |
| 1 | 15/02/2023 | * Creación del documento |
| 2 | 17/02/2023 | * Desarrollo del documento |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Introducción

He decidido utilizar la herramienta de control de tiempo Clockify en este proyecto. Esta herramienta es utilizada para controlar el tiempo que nos lleva hacer una tarea específica, con el objetivo de llevar un registro del tiempo para facturarlo, obtener informes de rendimiento y actuar para ser más productivos.

En cuanto al apartado del contenido, se ha organizado la información en una tabla en la que cada columna representa: el requisito, una pequeña descripción del requisito, el tiempo estimado para realizar el requisito, el tiempo real que ha sido necesario, el coste estimado, el coste real y quien ha realizado el requisito. El coste de cada tarea será de 20€/hora, ya que mi rol es “developer”.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIEMPO ESTIMADO** | **TIEMPO EJECUTADO** | **COSTE**  **ESTIMADO** | **COSTE EJECUTADO** | **REALIZADO POR** |
| R1 | Consiste en modificar el menú anónimo para que muestre una opción que lleve al navegador a la página de inicio de su sitio web favorito. | 1:00:00  (horas) | 00:54:11  (horas) | 20€ | 18€ | Carlos del Río Pérez |
| R2 | Consiste en redactar un documento análisis. | 1:00:00  (horas) | 00:43:38  (horas) | 20€ | 14.33€ | Carlos del Río Pérez |
| R3 | Consiste en redactar un documento en el que quede constancia de las tareas realizadas. | 2:00:00  (horas) | 01:26:29  (horas) | 40€ | 28,67€ | Carlos del Río Pérez |

# Conclusiones

En resumen, este documento me ha servido para que quede constancia de mi trabajo y el coste del mismo, y también he podido comparar el tiempo que esperaba que iba a necesitar para completar una tarea y el tiempo real que he necesitado. El objetivo es que en los siguientes entregables vaya disminuyendo esta diferencia.

# Bibliografía

Intencionadamente vacío.